北美生产环境 · iZeus 可观测平台

数据库与缓存告警关联服务负责人改造方案

让 DB / Redis / ES 告警在飞书中自动 @ 到应用负责人

| 文档版本 | 编制人 | 编制日期 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0（初稿） | 曾翔宇 / 北美 DBA | 2026-08-24 | iZeus 美国-生产环境（Lucky 业务线） |

摘要：iZeus 的自动 @ 应用负责人能力已在 VM / Pod 类基础告警上稳定运行，DB 类告警未接入。本方案给出接入路径：为数据库与缓存指标补齐 service 标签，并在通知策略中挂载「LSOP 服务树负责人」通知对象。改造范围 35 条策略，方案参照平台内已在运行的实现（策略 #69），不引入新的告警框架。

# 一、背景与目标

管理层希望数据库类、Redis 类告警在飞书中能像应用（ipod）类告警一样，直接 @ 到对应的技术负责人，而不是只推给 DBA 群，由 DBA 再人工找人。

当前应用类告警的飞书卡片中已带有「应用负责人：@王鑫,@张晓松,@李加彬」一行，这一行不是人工维护的收件人列表，而是宙斯根据告警所属应用从 LSOP 服务树实时解析出来的。DB 类告警没有所属应用，因此这一行是空的。

### 目标

- DB / Redis / ES / DocDB 类告警触发时，飞书通知自动 @ 到该实例对应业务服务的负责人。

- DBA 团队仍保留在收件范围内，改造不减少现有告警覆盖面。

- 不新增告警平台、不改动告警链路，仅在既有策略上做表达式与通知对象的增量修改。

# 二、现状诊断

## 2.1 自动 @ 的真实触发条件

通过对比 iZeus 现网配置，自动 @ 由两个条件同时满足才会生效，缺一不可：

- 告警数据中带有 service 标签，且取值是服务树中真实存在的应用名。宙斯据此把告警归属到应用（体现为告警记录中的 domain 字段）。

- 该策略的「通知对象」中挂载了虚拟通知对象 2 | LSOP服务树负责人（LSOP_OWNER）；如需飞书群卡片同步 @，再加 51 | LSOP服务树飞书机器人。

通知对象里不需要、也不应该手工填写人名。人是宙斯按服务树实时解析的，人员变动自动跟随。

## 2.2 现网配置对照

下表数据取自 iZeus 现网策略配置与告警历史，非推测：

| 对照项 | 【pod-cpu】#69 / #71（已实现） | 【DB告警】#62 / #109 / #125（未实现） |
| --- | --- | --- |
| 监控类型 | 基础监控 / 自定义 MetricQL | 基础监控 / 自定义 MetricQL |
| 数据源 | zeus_basic_victoriametrics | zeus_basic_victoriametrics |
| 表达式含 service 标签 | 有（label_replace 生成） | 无 |
| 通知对象含 LSOP服务树负责人 | 有（targetId=2） | 无 |
| 通知对象含 LSOP服务树飞书机器人 | 有（targetId=51） | 无 |
| 通知对象实际配置 | 2 / 33 / 45 / 51 | 31 数据库告警研发群、32 DBA、45 北美DBA团队 |
| 告警历史 domain 字段 | idm、iscmpurchase、iscmwds、iscmasset 等 | 全部为空 |
| 飞书卡片是否 @ 负责人 | 是 | 否 |

结论：两类告警走的是同一套引擎、同一个数据源、同一种规则类型，差别只在于表达式里有没有 service、通知对象里有没有挂服务树负责人。这不是平台能力缺失，是配置没做。

## 2.3 影响范围

按「通知对象含 DBA 相关群组」或「策略名含【DB告警】」筛选，共 51 条策略，其中数据库与缓存相关、需要改造的为 35 条：

| 指标族 | 采集来源 | 条数 | 当前含 service | 当前挂负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MySQL / Aurora | mysqld_exporter | 9 | 0 | 0 |
| Redis | redis_exporter | 10 | 0 | 0 |
| RDS / DocDB | CloudWatch exporter | 6 | 0 | 0 |
| OpenSearch / ES | CloudWatch exporter | 7 | 0 | 0 |
| ElastiCache | CloudWatch exporter | 2 | 0 | 0 |
| Exporter 存活 | Prometheus up | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | — | 35 | 0 | 0 |

作为对照，同一批筛选结果中的 VM / Pod 类 15 条策略里，14 条已带 service、15 条已挂服务树负责人；Doris 类 1 条也已具备。改造是把 DB 类补齐到同一水位，不是从零建设。

# 三、平台内已有的参考实现

策略 #69【pod-cpu-兜底】P0 CPU使用率连续3分钟大于85% 的表达式原文如下（已换行便于阅读，内容未改）：

label_replace(

(( sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{container!="POD",

container!="",pod!~"dify-*"}[1m])) by(pod,cluster)

/ sum(container_spec_cpu_quota{container!="POD",

container!=""} / 100000) by(pod,cluster) ) * 100

* on(pod) group_left(label_appName,pod_ip)

kube_pod_cust_labels{namespace!~"default|efk-log|kube-system|...",

label_appName!~"icdpactivityengine|..."}),

"service","$1","label_appName","(.+)") > 85

拆开看只有三层：

- 算原始指标 —— 容器 CPU 使用率。

- 用 * on(pod) group_left(label_appName) 把一张「元数据表」（kube_pod_cust_labels）按 pod 关联进来，把应用名带出来。乘法只是载体，元数据指标取值为 1，不改变原始数值。

- 用 label_replace(..., "service", "$1", "label_appName", "(.+)") 把应用名改写成 service 标签，交给宙斯识别。

DB 改造要做的，就是把第 2 步里的 kube_pod_cust_labels 换成一张「数据库实例 → 业务服务」的映射指标。这也是研发同事所说的「关联上服务树就会自动 @」「service 通过 LDAS 获取，做成 exporter，再和告警指标做关联」。

# 四、改造方案

## 4.1 总体三步

| 步骤 | 内容 | 产出物 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 建设「实例 → 服务」映射指标，写入 zeus_basic_victoriametrics | 映射指标 db_instance_service_map | DBA + 监控 |
| 第二步 | 逐条改写 35 条策略的 MetricQL，join 映射指标并生成 service 标签 | 新版表达式 | DBA |
| 第三步 | 在 35 条策略的通知策略中增加通知对象 2 与 51，保留原有 DBA 群组 | 通知策略配置 | DBA |

前置约束 映射指标必须落在 zeus_basic_victoriametrics 这个数据源里。35 条 DB 策略全部使用该数据源，而 PromQL / MetricQL 无法跨数据源做 join，映射指标写错集群则整套方案不成立。

## 4.2 映射指标的数据结构

建议的指标形态（取值恒为 1，仅承载标签）：

db_instance_service_map{

dbinstance_identifier = "aws-luckyus-isales-order-rw",

app_name             = "isalesorderservice",

db_type              = "aurora-mysql",

env                  = "prod",

is_primary           = "1"

} 1

几个设计要点：

- 标签名用 app_name 而不是直接叫 service。原始指标上如果已存在 service 标签，直接同名会触发标签冲突导致 join 报错；先用中间名再 label_replace 改写，与 #69 的做法一致，也更安全。

- 每类指标族的关联键不同（见 4.4），映射指标需要同时输出各族的关联键标签，或按族拆成多张映射指标。

- 一库多服务的场景要用 is_primary 标记主责服务。不做主责标记的话，一个实例映射 N 个服务，join 会扇出成 N 条告警、各 @ 各的负责人。首期建议只取主责，等运行稳定后再评估是否放开扇出。

## 4.3 映射数据落地方式对比

| 方案 | 做法 | 优点 | 风险 / 待确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 自建 exporter（推荐） | 读 LDAS 中的实例与服务归属关系，暴露为 Prometheus 指标，纳入现有 db-* 采集任务 | 与现有 exporter 同集群同规范；标签完全自主可控；已有 up{job=~"db-.*"} 存活监控可直接覆盖 | 需要一次开发与部署；需确认 LDAS 中映射关系的表结构与覆盖率 |
| B. iZeus SQL 采集任务 | 指标库 → SQL 采集任务，SQL 结果含 _timestamp 与 _value，其余列自动转为标签 | 零开发，页面配置即可；支持每分钟循环 | 指标名强制 biz_ 前缀；数据库下拉按所属应用过滤；需先验证产出指标落在哪个 VM 集群 |
| C. 复用 AWS 资源标签 | 若 CloudWatch exporter 已导出资源标签（tag_*），可直接 label_replace 取用 | 成本最低，无需新建任何组件 | 仅覆盖 CloudWatch 族，mysqld/redis exporter 指标不适用；需确认标签是否已导出且填写规范 |

建议：先花半天核实方案 C 是否可用（若 AWS 侧标签规范，CloudWatch 那 15 条可以直接省掉映射建设）；主线按方案 A 推进，方案 B 作为 A 交付前的过渡验证手段。

## 4.4 各指标族的关联键与表达式改法

关联键取自现网表达式中已在使用的标签，来源可追溯：

| 指标族 | 代表指标 | 关联键标签 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| MySQL / Aurora | mysql_global_status_threads_running | dbinstance_identifier | 策略 #106 / #100 / #105 现网表达式 |
| Redis | redis_memory_used_bytes | instance（rediss:// 端点） | 策略 #190 / #115 现网表达式 |
| OpenSearch / ES | aws_es_cluster_status_red_maximum | domain_name | 策略 #127 现网表达式 |
| ElastiCache | aws_elasticache_cpuutilization_average | 待验证 | 现网表达式未使用维度标签 |
| RDS / DocDB | aws_rds_cpuutilization_average / aws_docdb_* | 待验证 | 现网表达式未使用维度标签 |

必须先验证 ElastiCache 与 RDS / DocDB 三族的 CloudWatch 指标，现网所有表达式都没写过维度标签，因此无法从配置反推关联键。上线前需到 VMUI 查一次实际 series 的标签集再定，不能凭 exporter 通用命名习惯直接假设。

### MySQL / Aurora 改写样例（以策略 #106 为例）

原表达式：

mysql_global_status_threads_running{

dbinstance_identifier !~ "aws-luckyus-ldas-rw" } > 45

改写后：

label_replace(

(

( mysql_global_status_threads_running{

dbinstance_identifier!~"aws-luckyus-ldas-rw"}

* on(dbinstance_identifier) group_left(app_name)

db_instance_service_map{is_primary="1"} )

or

( mysql_global_status_threads_running{

dbinstance_identifier!~"aws-luckyus-ldas-rw"}

unless on(dbinstance_identifier)

db_instance_service_map{is_primary="1"} )

),

"service","$1","app_name","(.+)") > 45

or … unless 兜底分支不能省 只写 join 分支的话，映射表里没有的实例会被向量匹配直接丢弃 —— 结果不是「告警没有负责人」，而是这条告警根本不再触发。97 个生产集群里漏掉任意一个都是事故。兜底分支保证未映射实例照常告警，只是不带 @。

### Redis 改写样例（以策略 #108 为例）

Redis 侧 instance 标签是完整端点，例如 rediss://master.luckyus-isales-market.vyllrs.use1.cache.amazonaws.com:6379。首选做法是让映射指标直接输出同样的 instance 字符串，join 写法与 MySQL 完全一致；若映射表只存集群名，则需先在左侧抽取：

label_replace(<原始表达式>,

"cache_cluster","$1","instance","rediss?://[^.]+[.]([^.]+)[.].*")

随后按 cache_cluster 关联。该正则需用现网真实 instance 取值逐一验证，非集群模式或自建 Redis 的端点格式可能不同。

## 4.5 通知策略改法

35 条策略统一在「通知对象」中新增以下两项，原有 DBA 相关通知对象一律保留：

| targetId | 通知对象名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 2 | LSOP服务树负责人 | 按 service 解析应用负责人并 @，即领导要的效果 |
| 51 | LSOP服务树飞书机器人 | 把告警卡片同步推送到该应用所属的飞书群 |

通知渠道需勾选「个人飞书」（FEISHU_APPLICATION）才能实现单人 @。现网 DB 类策略的渠道配置中普遍缺这一项，改造时一并补上。

通知模板中可加入 {{ .Labels.service }} 以便在正文里显示归属服务。这一项只影响可读性，不影响 @ 是否生效 —— 只要 service 标签有真实取值，写不写模板都会 @。

# 五、风险与规避

| 风险 | 后果 | 规避措施 |
| --- | --- | --- |
| join 丢失未映射实例 | 告警静默失效，且不会有任何报错提示 | 强制使用 or … unless 兜底分支；上线后核对改造前后同周期告警条数 |
| 映射指标采集中断 | 所有 DB 告警退化为无 @ 状态 | 为映射指标单独配置存活告警（absent 或计数骤降）；exporter 纳入 up{job=~"db-.*"} 监控 |
| 一库多服务扇出 | 同一次故障产生多条告警，噪音上升 | 首期只取 is_primary="1" 的主责服务；扇出方案待运行稳定后另行评审 |
| 服务树归属数据不准 | @ 到错误的人，比不 @ 更糟 | 灰度期间每条告警人工核对归属；映射表纳入变更流程，实例交付时同步登记 |
| P0 语音类告警误动 | P0 通道受影响，影响故障响应 | P0 语音类策略（#125 #126 #114 #127 #129 #62）放在最后一批，单独评审后上线 |
| CloudWatch 关联键判断错误 | 表达式语法通过但匹配不上，告警全丢 | 上线前逐族在 VMUI 验证 series 标签；改造后先跑「不带阈值」的查询确认返回条数一致 |

# 六、灰度顺序

按改造成本从低到高、影响面从小到大推进，每批观察期不少于 3 个自然日：

| 批次 | 范围 | 条数 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 批 | 策略 #106 单条（MySQL 活跃线程 > 45，P2） | 1 | 关联键现成、级别不高、触发频次适中，最适合验证链路 |
| 第 2 批 | MySQL / Aurora 其余 P2 策略 + Exporter 存活 #121 | 9 | 同一关联键，验证过的写法直接复制 |
| 第 3 批 | Redis 类 P1 / P2 策略 | 9 | 需先确认 instance 端点格式与映射覆盖率 |
| 第 4 批 | CloudWatch 三族（ElastiCache / RDS-DocDB / OpenSearch）P2 策略 | 12 | 依赖 4.4 中待验证的关联键结论 |
| 第 5 批 | 全部 P0 与语音类策略 | 6 | 风险最高，前四批全部稳定后单独评审上线 |

每批上线前，先把新表达式贴进「新建告警策略 → 数据查询」跑一次，确认返回的 series 条数与改造前一致、且每条都带 service 标签，再落到正式策略上。

# 七、验收标准

- 告警历史中，改造后策略的 domain 字段非空占比不低于 95%，剩余部分能逐一说明原因（新交付未登记、共享实例等）。

- 飞书告警卡片中出现「应用负责人：@姓名」一行，且被 @ 的人与服务树登记一致。

- 改造前后同周期（对齐到自然周）的告警条数偏差不超过 5%，用以证明 join 没有静默吞掉告警。

- 映射指标覆盖率：已纳管数据库与缓存实例数与映射表条数一致，差异清单可解释。

- DBA 群组仍能收到全部原有告警，无一条策略的通知面被缩小。

# 八、回滚方案

改造为纯配置变更，回滚成本极低：

- 每条策略改造前，先导出并留存两项原值：MetricQL 表达式原文，以及通知对象 ID 列表（noticeTargetIds）。建议统一存放在 DBA 侧的变更台账中。

- 回滚时把这两项还原即可，单条策略回退耗时约 2 分钟，不涉及重启、发布或数据迁移。

- 映射 exporter 独立部署。即使 exporter 整体故障，因表达式带 or … unless 兜底分支，告警仍按原逻辑正常触发，只是不再 @ 负责人，不构成告警丢失。

# 九、待验证事项

以下五项在本方案编制时无法从 iZeus 配置中确认，需在第一批灰度前逐项落实，结论回填本文档：

| # | 待验证事项 | 验证方式 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | aws_elasticache_* / aws_rds_* / aws_docdb_* 的实例维度标签名 | VMUI 查询对应 series 的完整标签集 | 决定 15 条 CloudWatch 策略能否改造 |
| 2 | iZeus SQL 采集任务产出的 biz_* 指标写入哪个 VM 集群 | 建一条测试采集任务，在 zeus_basic 数据源中查询验证 | 决定方案 B 是否可行 |
| 3 | LDAS 中实例与服务归属关系的表结构、字段与覆盖率 | 查 LDAS 库，与实例台账逐条比对 | 决定映射表能否直接建成，以及缺口有多大 |
| 4 | AWS 资源标签是否已随 CloudWatch exporter 导出为 tag_* 标签 | VMUI 查 aws_*_info 类指标是否存在及其标签 | 若成立，CloudWatch 三族可跳过映射建设 |
| 5 | 一库多服务实例清单与主责服务归属 | 与各业务研发确认 | 决定 is_primary 如何填，直接影响 @ 的准确性 |

# 附录 A：改造范围清单（35 条）

数据取自 iZeus 告警策略配置，截至 2026-08-24。全部策略数据源均为 zeus_basic_victoriametrics，规则类型均为「基础监控 / 自定义 MetricQL / 基础指标」。

| 策略ID | 级别 | 状态 | 指标族 | 策略名称（已去除【DB告警】前缀） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | P2 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS RDS 活跃线程持续两分钟大于30 |
| 101 | P2 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS RDS 慢查询数量持续三分钟大于300个 |
| 105 | P2 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS-RDS 慢查询数量持续三分钟大于300个 |
| 106 | P2 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS RDS 活跃线程持续两分钟大于45 |
| 120 | P2 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS RDS Vip 持续一分钟不通 |
| 124 | P2 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS RDS 发生重启或者主从切换 |
| 125 | P0 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS RDS 发生重启或者主从切换_语音 |
| 126 | P0 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS RDS Vip 持续一分钟不通_语音 |
| 186 | P2 | 启用 | MySQL / Aurora | AWS-RDS 活跃线程持续两分钟大于60 |
| 108 | P1 | 启用 | Redis | Redis 内存使用率持续3分钟超过70% |
| 109 | P2 | 启用 | Redis | Redis CPU使用率持续3分钟超过70% |
| 110 | P2 | 禁用 | Redis | Redis 实例采集失败，请检查是否存活 |
| 111 | P2 | 启用 | Redis | Redis 发生客户端堵塞 |
| 112 | P2 | 启用 | Redis | Redis 实例客户端 normal 缓冲超过32m |
| 113 | P2 | 启用 | Redis | Redis 实例连接数使用率大于30% |
| 114 | P0 | 启用 | Redis | Redis 实例触发key淘汰 |
| 115 | P1 | 启用 | Redis | Redis 实例流量大于32Mbps |
| 118 | P2 | 启用 | Redis | Redis 实例命令平均时延大于2ms |
| 190 | P1 | 启用 | Redis | Redis 实例流量大于384Mbps_luckyus-isales-market（见附录 B） |
| 62 | P0 | 启用 | ElastiCache | AWS Redis CPU使用率大于90% |
| 63 | P2 | 禁用 | ElastiCache | AWS Redis 可用内存不足200M |
| 56 | P2 | 启用 | OpenSearch | AWS-ES 磁盘空间不足10G |
| 58 | P2 | 启用 | OpenSearch | AWS-ES CPU 使用率大于90% |
| 59 | P2 | 启用 | OpenSearch | AWS-ES 集群状态 Yellow |
| 60 | P2 | 启用 | OpenSearch | AWS-ES 集群状态 Red |
| 127 | P0 | 启用 | OpenSearch | AWS-ES 集群状态 Red_语音 |
| 128 | P2 | 启用 | OpenSearch | AWS-ES CPU 使用率大于90%_语音 |
| 129 | P0 | 启用 | OpenSearch | AWS-ES 磁盘空间不足10G_语音 |
| 57 | P2 | 启用 | RDS / DocDB | AWS RDS CPU使用率连续三分钟大于90% |
| 61 | P2 | 启用 | RDS / DocDB | AWS RDS 磁盘空间连续3分钟不足10G |
| 102 | P2 | 启用 | RDS / DocDB | AWS Mongo CPU使用率连续三分钟大于90% |
| 103 | P2 | 启用 | RDS / DocDB | AWS Mongo 可用内存连续三分钟不足500MB |
| 107 | P2 | 启用 | RDS / DocDB | AWS-RDS CPU使用率连续三分钟大于90% |
| 130 | P2 | 启用 | RDS / DocDB | AWS Mongo CPU使用率连续三分钟大于90%_语音 |
| 121 | P1 | 启用 | Exporter | exporter 进程异常 |

# 附录 B：编制过程中发现的存量缺陷

核对表达式时发现策略 #190【DB告警】Redis 实例流量大于384Mbps_luckyus-isales-market 存在拼写错误，第二个选择器的标签名写成了 instanc（缺 e）：

rate(redis_net_input_bytes_total{instance="rediss://master...:6379"}[1m])

+ rate(redis_net_output_bytes_total{instanc="rediss://master...:6379"}[1m])

^^^^^^^  少了字母 e

instanc 这个标签在数据中不存在，该子查询返回空向量；两个向量相加时匹配不上，整个表达式恒为空。结论：该策略自配置以来从未触发过，等同于失效。

建议与本次改造一并修复，修复后需重新确认 384Mbps 这个阈值对当前流量水位是否仍然合理。

本文档中的现状数据、指标名称、策略 ID 与表达式原文均取自 iZeus 现网配置与告警历史；标注为「待验证」的条目尚无可靠来源，未做推断填充。